TDDBC C#ハッカソン
チーム「D.I.G」
「ClockDrive」を作ろう！
デザイナー: わたなべ さん
プログラマー: hid さん, 俺様(kazuhito_m)

---
コンセプト : 「ClockDrive」
- 文字盤の文字が「ひとふでがき」の上を車が走っていってくれたらいいな
  - むしろ「この時計は車が回している」って素敵♪
  - 「ClockDrive」だ！
- 車の動きだけじゃわからないから「背景で朝昼晩わかる」ならもっといいなぁ
- 分が解らないから「車をクリックしたら分がわかる」ならもっといいな

---
デザイナ様のアイディアノート

---
最初に決めたコト
- 「デザイナ様は神様です」
  - 時間が問題になると思われたので「決定権はデザイナが持つ」を遵守
  - 「やりたいこと」と「実現可能性」でのすり合わせ
  - プログラマーも「アイディア」はあるので、裁可もらう感じで
- チーム名「デザイナー様は神様です」
  - チーム「Designer is GOD」→チーム「D.I.G」

---
なんとなく流れで決まったコト
- ロール
  - デザイナー・わたなべさん
    - 神様
    - デザイン、素材の提供
  - プログラマー・hidさん
    - 技術・実現可能判定・設計
    - 頼れる技術の要
  - プログラマー・ミウラ
    - ファシリテート
    - TDD時ナビゲータ
    - にぎやかし

---
「実現事項の決め」と「内部設計」

---
なんか自然に…
- アイディアノートから「どういうファクターがあるか」を吹き出しで短文に出す
  - ファシリテータっぽい奴(ミウラ？)がやる
- ファクターから「実現方法をかんがみた設計」を概念クラス図レベルで出す
  - 技術担当のhidさん
- これ以降は…
  - 作業分担
    - デザイナーさんに作ってほしいものを決める
    - 作業分担

---
デザイナー様に作ってもらおう

---
デモ
とりあえず見てくれ

---
未実装
- 道に沿って動く
  - 座標データとそれを作るツール

---
良かったこと
- デザイナーさんがやはり神だった
- 分業がうまくいった
- ご飯ベースで雑談♪
  - 「どんな人なのか」がわかった
  - 後半、やることに生きた
- しょっぱなに「GUIを作」り、動く状態にした
  - 事前勉強会を生かして「確認できる状態」した
  - あとはロジック部分をTDDするだけに落とした

---
反省（主にミウラが…)
- 時間が圧倒的に…
  - 「強制しない」タイムテーブル目処も書いたが…
- 時間配分がgdgdとなった
  - 三浦が持ち前の「技術らへんでどうでもいいこと言い出す」を発揮し、プロパティ名や実装方法などで困った
    - その結果、一部「TDDを外して」の実装となった
- 分業ベースとなった
  - 「一体感がもう少し…」
- ロールを決めっ決めにしたのは…
  - 一体感に欠けたかな？